## المملكة الأردنية الهاشمية

## المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية

## عطاء

## تأهيل وتحديث الطابق الأرضي والثاني لمبنى

## المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية

## (JEDCO)

تشرين الأول/2021

عطاء تأهيل وتحديث الطابق الأرضي والثاني لمبنى المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية (JEDCO)

ترغب المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية بطرح عطاء لتأهيل وتحديث الطابق الأرضي والثاني من مبنى المؤسسة وذلك حسب الشروط والمواصفات المذكورة في جدول الكميات المرفقة وحسب الشروط والمواصفات العامة لوزارة الاشغال العامة والاسكان.

الشروط العامة:-

- يحق للشركات المصنفة درجة خامسة أبنية أو خامسة صيانة التقدم للعطاء على أن يتم تقديم شهادة التصنيف سارية المفعول.

- على المناقص تقديم صورة مصدقة عن كل من رخصة المهن سارية المفعول وشهادة السجل التجاري .

- على المناقص زيارة الموقع والاطلاع على الواقع وأخذ القياسات اللازمة قبل تقديم العرض.

- لا ينظر في أي عرض غير معزز بتأمين دخول العطاء.

- تقدم العروض ضمن مغلف مغلق لدى  قسم المشتريات في مديرية الشؤون الإدارية في مبنى المؤسسة.

- المؤسسة غير مسؤولة عن أية اخطاء قد يرتكبها المناقص في وضع اسعاره وتعتبر الاسعار نهائية وملزمة بمجرد فض العروض.

- على المناقص تقديم النسخة الأصلية لجدول الكميات مسعرة (بالأرقام والحروف) ومصدقة حسب الأصول.

- على المناقص المحال عليه العطاء دفع اجور الاعلان بالصحف اليومية.

- يكون السعر شاملا" كافة الاعمال والمواد اللازمة للبند الوارد في جدول الكميات لحين استلام الاعمال.

- على المناقص تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة (3%) من قيمة الأعمال حسب العرض المقدم منه.

- على المناقص المحال عليه العطاء تقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة (10%) من قيمة العقد وذلك قبل المباشرة بالأعمال

- يتم صرف المطالبة المالية النهائية للمقاول بعد تقديم كفالة صيانة للاعمال المنفذة لمدة عام من تاريخ إستلام الأعمال وبقيمة (5%) من قيمة الاعمال الإجمالية.

- الفترة الزمنية لتنفيذ الاعمال (60) ستون يوما من تاريخ امر المباشرة.

- يغرم المناقص مبلغ (50) خمسون دينار أردني عن كل يوم تأخير عن تاريخ التسليم.

- يكون الدفع بموجب فواتير يقدمها المقاول للأعمال المنجزة والمستلمة من المهندس المشرف وبنسبة (90%) ويتم الكيل هندسياً وعلى الواقع وحسب شروط ومواصفات وزارة الأشغال العامة ونظام الفيدك ونظام المشتريات الحكومية لسنة 2019. وتبقى المحتجزات ال (10%) لحين إنهاء وتسليم مجمل أعمال العطاء وبعد تقديم الكفالات والضمانات المطلوبة حسب الأصول.

- الأسعار بالدينار الاردني ويجب أن تكون شاملة كافة الرسوم والضرائب والضريبة العامة على المبيعات.

- على المناقص دفع رسوم الطوابع وأية رسوم أخرى خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ بقرار الإحالة.

- يحق للمؤسسة زيادة الكميات او انقاصها.

- يحق للمؤسسة إلغاء العطاء او اي من بنوده دون إبداء الأسباب و لا يترتب على ذلك أية تبعات مالية او قانونية.

- على المقاول تقديم عينات من المواد المورده لاعتمادها من قبل المهندس المشرف قبل التنفيذ. وتكون جميع المواد الموردة من قبل المقاول خاضعة للفحص الفني وعلى نفقة المقاول.

- على المقاول تقديم جميع المخططات والتفاصيل الضرورية وتقديم خطة عمل لاعتمادها قبل التنفيذ.

- على المقاول المحال عليه العطاء تأمين مهندس موقع مفوض أو مساعد مهندس بخبرة لا تقل عن خمس سنوات لمتابعة أعمال التنفيذ.

- على المقاول المحال عليه تنفيذ الاعمال تسليم كل القطع التالفة والمستبدلة ان وجدت للمعنيين في الموقع وبموجب محضر رسمي.

- يجب أن يأخذ المقاول بعين الاعتبار عدم تعطيل العمل في المبنى واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن ذلك بالتنسيق مع المؤسسة.

- على المقاول التنسيق مع المسؤولين في المؤسسة بخصوص اوقات العمل وطريقة ادخال المواد للموقع وتخزينها اذا لزم الامر.

- على المقاول اخذ الاحتياطات اللازمة إثناء تنفيذ الاعمال والتقيد بشروط السلامة العامة في منطقة العمل.

- على المقاول إعادة الوضع في الموقع المحيط بموقع التركيب كما كان عليه سابقاً واصلاح اية اجزاء تضررت بسبب اعمال التنفيذ.

- على المقاول المحال عليه العطاء تزويد المؤسسة باسم المنشآة باللغتين العربية والانجليزية (كما هو وارد في البنك) والرقم الوطني الخاص بالمنشآة واسم البنك المعتمد وفرعه ورقم ال (IBAN) والسجل التجاري والرقم الضريبي.

- تعفى المؤسسة من ارسال انذار او اخطار عدلي او أي اجراء قضائي قبل ممارسة حقوقها المنصوص عليها بالاتفاقية.

- يتم تطبيق احكام نظام المشتريات الحكومية رقم (28) لسنة (2019) والتعليمات الصادرة بموجبة.

- يتم تطبيق احكام دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع الانشائية (2010).

تعليمات لجميع المقاولين المتقدمين:

- على المقاول أن يقوم على حسابه الخاص بفحص و معاينة الموقع و الأماكن المحيطة به و ليتأكد بنفسه من شكل الموقع و طبيعة تربته و كذلك يقوم بمراجعة كميات العمل و طبيعة المواد اللازمة لانجاز الأعمال ووسائل الوصول الى الموقع و المرافق التي يحتاج اليها.

- على المقاول تقديم برنامج زمني يأخذ بالإعتبار المحافظة على إستمرار عمل الموظفين بالمديرية دون تعطيل وعند فك أية تجهيزات تتعارض مع العمل الجديد عليه تأمين إستمرار العمل بالشكل المطلوب لحين إنهاء كافة الإعمال المطلوبة ويتم التنسيق مع المديرية عند الحاجة للعمل أثناء العطل أو الإجازات.

- على مقدم العطاء الرجوع الى المواصفات الفنية العامة لوزارة الأشغال العامة والإسكان ودفتر عقد المقاولة الموحد (الفيدك) و المخططات للحصول على التفاصيل المتعلقة بالبنود المذكورة في جداول الكميات.

- على مقدم العطاء ان يأخذ باعتباره التكاليف الاضافية و المصاريف لبنود اعمال غير مذكورة  في جداول الكميات و لكنها ضرورية لانهاء الاعمال بشكل مرضي و مقبول . و تعتبر اسعار مثل هذه البنود متضمنة في اسعار بنود العطاء و لن تقبل اية مطالبة لبنود مذكورة في المواصفات و المخططات و غير مذكورة في جداول الكميات.

- في حالة عدم وجود مواصفات لأي بند من البنود يتم الرجوع الى مواصفات وزارة الأشغال ويحمل على بنود الكميات -حسب كل بند مع توريد كافة العينات اللازمة لاجراء الاختبارات و المواد المستخدمة علاوة على جميع المعدات و الأدوات التي يتطلبها اجراء الاختبارات طبقا للمواصفات أو يتم اجراء الاختبارات في مختبرات خارجية محايدة حسب موافقة المهندس المشرف.

- بخصوص خطوط الخدمات مثل خطوط الكهرباء والكاميرات والهاتف وغيرها يقوم المقاول بالتنسيق والتجهيز لأماكنها الجديدة ليتم نقلها في حال إحتياج العمل لذلك وبالتنسيق مع المؤسسة بما يضمن استمرار العمل بالمديرية وحسب توجيهات المهندس المشرف وبدون المطالبة بأية تكاليف إضافية.

- يلتزم المقاول بإتخاذ جميع التدابير اللازمة للمحافظة على الأمن والسلامة العامة وأية أضرار تحدث نتيجة الإهمال في ذلك يتحملها المقاول.

- يراعى المقاول عند تشوين مواد العمل وضع الحواجز المؤقتة بدون تعطيل حركة الدخول والخروج للمؤسسة وبما يكفل عدم حدوث إزعاج أو خروج الغبار والمحافظة على التجهيزات الموجودة وعدم تعطيل العمل بالمؤسسة.

- على المقاول اعتماد جميع المواد قبل التنفيذ من المهندس المشرف وتقديم أية شهادات أو فحوصات يطلبها المهندس وتقديم أية تفاصيل معمارية عند الحاجة.

- يتم انهاء جميع الأعمال وفقاً للمواصفات العامة وجداول الكميات وطبقا للجدول الزمني للمشروع.

12.	عند الحاجة المقاول مسئول عن تقديم جميع المخططات التصميمية والتنفيذية لجميع التخصصات مع الحسابات الخاصة وكذلك دراسة الموقع العام شاملا المداخل والمخارج والمناسيب بالكامل مع التفاصيل التنفيذية والتنسيق مع المبانى القائمة وشبكات البنية التحتية والمرافق مع استيفاء شروط الأمن والسلامة لتشغيل المبنى على ان يتم اعتمادها من قبل مكتب استشارى تصميم متخصص ومعتمد من الوزارة.

جدول الكميات :-

| رقم البند: | وصـف العمل: | الوحدة: | الكمية: | السعر الافرادي بالدينار: | السعر الإجمالي بالدينار: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عام: | تمهيد : يمثل هذا الجدول جدولاً نموذجياً للكميات للأعمال المدنية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية، وقد تم إعتماد المواصفات العامة الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان كأساس لأعمال هذا الجدول في المجلدات الأول والثاني والثالث للأعمال المدنية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية على التوالي والصادرة عن وزارة الأشغال سنة 1996. على مقدم العطاء الرجوع الى المواصفات الفنية و المخططات للحصول على التفاصيل المتعلقة بالبنود المذكورة في جداول الكميات و عليه ان يلتزم بالقيام بجميع المتطلبات المذكورة هناك سواء كانت هذه التفاصيل و المتطلبات مشارا اليها في هذه الجداول ام لا. 1-على مقدم العطاء ان يأخذ باعتباره التكاليف الاضافية و المصاريف لبنود اعمال غير مذكورة في جداول الكميات و لكنها ضرورية لانهاء الاعمال بشكل مرضي و مقبول . و تعتبر اسعار مثل هذه البنود متضمنة في اسعار بنود العطاء و لن تقبل اية مطالبة لبنود مذكورة في المواصفات و المخططات و غير مذكورة في جداول الكميات. 2-مصاريف التجهيزات ومصاريف التشغيل لهذه التجهيزات و مصاريف ازالة التجهيزات حسبما هو مبين في القسم الاول من المواصفات وجميع المتطلبات اللازمة لإنجاز العمل في الموقع تكون مشمولة من ضمن اسعار بنود العطاء. على المناقص أن يطلع ويتمعن بمتطلبات كل بند في جدول الكميات وتعتبر الأسعار المقدمة من قبله شاملة جميع متطلبات العقد والمستلزمات الضرورية لإنشاء العمل على أكمل وجه واصلاح أية عيوب ويشمل ولا يقتصر على جميع الأعمال المؤقتة ( والتي تشمل أيضاً الأعمال المؤقتة المطلوبة من لمقاولين الفرعيين سواء تمت تسميتهم ام لا). والسعر يشمل جميع المواد والعمالة واستخدام المعدات الميكانيكية وغير الميكانيكية المطلوبة لإنجاز الأعمال بشكل سريع وبالتسلسل المناسب ويشمل التحريك والتعديل والمواءمة للأعمال المؤقتة والمعدات كلما يطلب ذلك خلال سير الاعمال وازالتها عند انهاء الاعمال واصلاح الاسطح التي تضررت. ويشمل السعر، الضمانات والكفالات وتكاليف تحضير المناقصة ويشمل الأرباح ومصاريف التأسيس وأية مصاريف ضرورية لإنجاز العمل ولن يتم دفع أية مبلغ مقابل أية مطالبة ناتجة عن خطأ أو سوء فهم المناقص في هذه المجالات. يشمل هذا العطاء القيام بأعمال تحديث وتطوير للطابق الأرضي والثاني القائم للمؤسسة، وعليه فان المقاول ملزم بالتقيد بجميع ما ورد أعلاه وتنفيذ الأعمال طبقاً للشروط العامة وحسب أعلى المواصفات بما يكفل إنهاء الأعمال على أكمل وجه وحسب تعليمات المهندس المشرف. |  |  |  |  |  |  |
| رقم البند: | وصـف العمل: | الوحدة: | الكمية: | السعر الافرادي بالدينار: | السعر الإجمالي بالدينار: |
| أولاً:الأعمال المدنية والمعمارية: |
| 1- | فك وإزالة قواطع داخلية من الجبسوم بورد أو ال(Pre-fab.) ويشمل العمل فك وتسليم ما عليها من قطع كهربائية أوميكانيكة والأبواب والشبابيك سليمة إلى المؤسسة بموجب محضر رسمي. ويشمل العمل تحميل ونقل ناتج العمل الغير صالح للمكبات العمومية وتجهيز وتأهيل مكان الفك من قصارة وخلافه لإستقبال العمل الجديد حسب الأصول وتعليمات المهندس المشرف. | م2 | 200.00 (مائتان) |  |  |  |  |
| 2- | فك وإزالة الأسقف المستعارة القائمة من بلاطات وألواح جبسوم بورد بمختلف المقاسات والأشكال وجسور وزوايا معدنية ويشمل العمل فك وتسليم ما عليها من وحدات إنارة أو حساسات أو جريلات سليمة إلى المؤسسة بموجب محضر رسمي لإعادة تركيبها. ويشمل العمل تحميل ونقل ناتج العمل الغير صالح للمكبات العمومية وتجهيز وتأهيل مكان الفك من قصارة وخلافه لإستقبال العمل الجديد حسب الأصول وتعليمات المهندس المشرف. | م2 | 385.00 (ثلاثمائة وخمسة وثمانون) |  |  |  |  |
| 3- | فك وإزالة بلاط سيراميك جدران وأرضيات الوحدات الصحية القائمة لكامل المبنى مع ما يلزم من تأميمها وتجهيزها لإعادة تبليطها ( يشمل إزالة جدار من الطوب في حمام الطابق الأرضي مقاس 3.7م*2.5م). ويشمل العمل ترحيل ناتج العمل للمكبات العمومية . ويشمل العمل فك وتسليم القطع الكهربائية والميكانيكة والأبواب والشبابيك والقطع الصحية سليمة إلى المؤسسة بموجب محضر رسمي. مع ضرورة المحافظة على شبكات الخدمات القائمة لإعادة تشغيلها وإصلاح أية أضرار تنتج عن أعمال الهدم وعلى نفقة المقاول. | م2 | 320.00 (ثلاثمائة وعشرون) |  |  |  |  |
| 4- | فك وإزالة بلاط بورسلان وبانيل أرضيات المكاتب القائمة مع ما يلزم من تأميمها وتجهيزها لإعادة تبليطها. ويشمل العمل ترحيل ناتج العمل للمكبات العمومية . | م2 | 250.00 (مائتان وخمسون) |  |  |  |  |
| 5- | تقديم وتركيب بلاط بورسلان من أجود الأصناف وبالألوان المطلوبة للأرضيات، والسعر يشمل أستخدام الطمم أسفل البلاط من خرسانة درجة 10 نيوتن مهما كانت السماكات ويشمل السعر المونة أسفل البورسلان بإستخدام الملاط الإسمنتي بنسبة (3:1) والروبة الخاصة الجاهزة، وتكون سماكة الحل (2) ملم بإستعمال مباعدات بلاستيكية خاصة والحد الأدنى لقياس البلاط (50x50) سم وبسماكة لا تقل عن (8) ملم. | م2 | 250.00 (مائتان وخمسون) |  |  |  |  |
| 6- | توريد وتركيب نعل بلاط (بانيل) بورسلان مطابق للنوع واللون والمقاس لبورسلان الأرضيات وبسماكة لا تقل عن 6 ملم من أجود الأصناف، وطريقة التثبيت بإستعمال الملاط الإسمنتي بنسبة (3:1) ويشمل السعر الترويب بمعجونة الروبة الخاصة الجاهزة، وتكون سماكة الحل (2) ملم بإستعمال مباعدات بلاستيكية خاصة ويشترط تطابق حلول بلاط الأرضيات مع الحلول العمودية لبلاط الجدران. | م.ط | 90.00 (تسعون) |  |  |  |  |
| 7- | تقديم وتركيب بلاط سيراميك مزجج للجدران من أجود الأصناف، يثبت بإستعمال الملاط الإسمنتي بنسبة (3:1). ويشمل السعر الترويب بمعجونة الروبة الخاصة الجاهزة، وتكون سماكة الحل (2) ملم بإستعمال مباعدات بلاستيكية خاصة. ويشمل السعر القصارة وجهين بإستخدام الودعات خلف البلاط. والحد الأدنى للقياس (40*30) سم وبسماكة لا تقل عن (6) ملم. وكل ما يلزم حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. | م2 | 180.00 (مائة وثمانون) |  |  |  |  |
| 8- | تقديم وتركيب بلاط سيراميك مزجج مانع للتزحلق من أجود الأصناف وبالألوان المطلوبة للأرضيات، يثبت بإستعمال الملاط الإسمنتي بنسبة (3:1). ويشمل السعر إستخدام الطمم أسفل البلاط من خرسانة درجة 10 نيوتن مهما كانت السماكات. ويشمل السعر المونة أسفل السيراميك والترويب بمعجونة الروبة الخاصة الجاهزة، وتكون سماكة الحل (2) ملم بإستعمال مباعدات بلاستيكية خاصة. ويشترط تطابق حلول بلاط الأرضيات مع الحلول العامودية لبلاط الجدران. والحد الأدنى للقياس (30*30) سم وبسماكة لا تقل عن (6) ملم. وكل ما يلزم حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. | م2 | 50.00 (خمسون) |  |  |  |  |
| 9- | تقديم وتركيب براطيش من الجرانيت المحلي لأبواب الحمامات وحيثما يلزم وحسب العينة المعتمدة من قبل المهندس المشرف ويشمل السعر المونة من الأسمنت والرمل بنسبة 3:1 والترويب والجلي والتلميع والصقل بدرجة متقنة. ويشمل السعر شطف وبرم وتلميع الأحرف الظاهرة حسب المخططات وتعليمات المهندس المشرف. | م2 | 3.00 (ثلاثة) |  |  |  |  |
| 10- | تقديم وتركيب أسقف مستعارة من بلاطات mineral fiber قياس (60*60*1.5) سم, الحمالات والفواصل من النوع الظاهر والمرابط بالعقدات بأسلاك مجلفنة قطر 3 ملم وعلى مسافات لا تقل عن 1.20م مثبت بالسقف. وطبقة الوجه حسب النمط الذي يختاره المهندس حسب الأصول وجميع ما يلزم لأنجاز العمل من فتحات الإنارة والتكييف والحساسات وعلى أكمل وجه . | م2 | 300.00 (ثلاثمائة) |  |  |  |  |
| 11- | تقديم وتركيب (Drop Box) من الجبسوم بورد (Gypsum Board) أو أية ديكورات داخلية لفروق المناسيب سماكة (12) ملم ساقط عن منسوب السقف المستعار مسافة (10) سم وبعرض كامل لا يقل عن (60) سم ( يراعى عدم وجود غلقات لبلاطات أسقف المكاتب الداخلية للبند أعلاه) وبطول واجهات السيكيوريت الداخلية وعند الشبابيك وحسب المخطط المرفق. والسعر يشمل مواد التركيب من زوايا وترنكات المجلفنة سماكة (0.6) ملم ويشمل كذلك معجنة الفواصل مع الشبك حسب الأصول وكل ما يلزم لأتمام العمل على أكمل وجه. مع ضرورة تقديم مخطط تنفيذي (Shop Drawing) للعلاقة يبين مقاسات البحرات الداخلية لبلاطات أسقف المكاتب الداخلية وعرض ال(Drop Box) وأخذ موافقة المهندس المشرف قبل التنفيذ. ملاحظة: الكيل للمسقط الأفقي للأسقف فقط. | م2 | 120.00 (مائة وعشرون) |  |  |  |  |
| 12- | تقديم وتركيب ألواح من الجبسوم بورد سماكة 12ملم لتغطية تنزيلات مواسير الكهرباء وأماكن الخدمات ولإضافة أباريز أو مفاتيح كهرباء وحيثما يلزم، والسعر يشمل مواد التركيب والقواطع العمودية المجلفنة سماكة 0.6ملم . ويشمل كذلك معجنة الفواصل مع الشبك حسب الأصول مع كافة ما يلزم للتثبيت ولأنهاء العمل على أكمل وجه. | م2 | 30.00 (ثلاثون) |  |  |  |  |
| 13- | تقديم وتركيب أسقف مستعارة للحمامات من شرائح الألمنيوم المسبق الدهان حرارياً عرض لا يقل عن (9) سم. ويشمل السعر شبكة التعليق والزوايا على محيط المساحة مع كافة ما يلزم لإنجاز العمل على أكمل وجه. وطبقة الوجه حسب النمط واللون الذي يختاره المهندس حسب الأصول وجميع ما يلزم لأنجاز العمل من فتحات الإنارة والتكييف والحساسات وعلى أكمل وجه . | م2 | 35.00 (خمسة وثلاثون) |  |  |  |  |
| 14- | تقديم وتركيب قواطع مزدوجة من الجبسوم بورد High Partition سماكة 12ملم وبعرض كامل 8.5سم معزول بمادة الفايبر جلاس والسعر يشمل مواد التركيب والقواطع العمودية المجلفنة سماكة 0.6ملم. ويشمل السعر توريد وتركيب فريمات من خشب السويد قياس 4x4سم تكون داخل القواطع حول فتحات الأبواب والشبابيك. والسعر يشمل مواد التركيب والقواطع العمودية المجلفنة سماكة 0.6ملم ويشمل كذلك معجنة الفواصل مع الشبك حسب الأصول وكل ما يلزم لأتمام العمل على أكمل وجه. | م2 | 35.00 (خمسة ثلاثون) |  |  |  |  |
| 15- | تقديم وتركيب قواطع منخفضة من الجبسوم بورد Low Partition بأرتفاع 1.20م بتفس مواصفات البند السابق ويشمل السعر أيضا" تقديم وتركيب مقبض من خشب الزان قياس 3.50x11سم لكافة الأحرف الظاهرة للسطح الأفقي والأسطح العامودية مع الفرز والحف والمعجنة والدهان سلر ولكر وحسب اللون المعتمد. وكل ما يلزم لأكمال العمل على أكمل وجه . | م.ط | 4.00 (أربعة) |  |  |  |  |
| 16- | تقديم وتركيب قواطع وواجهات داخلية High Partition من زجاج السيكيوريت، نخب أول خالي من العيوب، شفاف سادة ومغشى حسب تعليمات المهندس المشرف، بسماكة لا تقل عن (10) ملم. حسب المخطط المرفق لجميع القواطع الداخلية وإرتفاع يصل للسقف. والسعر يشمل جميع ما يلزم من للتثبيت من إكسسوارات ومساكات بالعدد الكافي (أوروبي المنشأ) لون سلفر وتركيب قناة بشكل حرف (U) من الأعلى والأسفل ومن الجوانب. ويشمل السعر تغشية الزجاج بالقذف الرملي بالنقش والزركشة حسب ما يحدده المهندس المشرف. مع ضرورة تقديم مخطط تنفيذي (Shop Drawing) يبين التباعد بين القسامات وأماكن فتحات الأبواب وأخذ موافقة المهندس المشرف قبل التنفيذ. ملاحظة: الكيل هندسي بحيث يتم خصم مساحة الأبواب كونها محملة على البند الذي يليه. | م2 | 170.00 (مائة وسبعون) |  |  |  |  |
| 17- | تقديم وتركيب أبواب مروحة من زجاج السيكيوريت، نخب أول خالي من العيوب، شفاف سادة ومغشى حسب تعليمات المهندس المشرف، بسماكة لا تقل عن (10) ملم حسب المخطط المرفق قياس (90*210) سم. مع الفصالات والأيادي وماكينة الباب الأرضية من أجود الأنواع وذات منشأ أوروبي لون سلفر مع جميع ما يلزم للتثبيت المحكم وحسب موافقة وتعليمات المهندس المشرف. ويشمل السعر تغشية الزجاج بالقذف الرملي بالنقش والزركشة حسب ما يحدده المهندس المشرف. | عدد | 9.00 (تسعة) |  |  |  |  |
| 18- | تقديم وتركيب قواطع داخلية مLow Partition من زجاج السيكيوريت بإرتفاع (1.20) م على شكل (L) للمكاتب بشكل مستقل لكل مكتب، نخب أول خالي من العيوب، شفاف سادة ومغشى حسب تعليمات المهندس المشرف، بسماكة لا تقل عن (10) ملم حسب المخطط المرفق. والسعر يشمل جميع ما يلزم من للتثبيت من إكسسوارات ومساكات بالعدد الكافي (أوروبي المنشأ) لون سلفر وتركيب قناة بشكل حرف (U) من الأسفل ومن الجوانب. ويشمل السعر تغشية الزجاج بالقذف الرملي بالنقش والزركشة حسب ما يحدده المهندس المشرف. مع ضرورة تقديم مخطط تنفيذي (Shop Drawing) موافقة المهندس المشرف قبل التنفيذ. | م.ط | 64.00 (أربعة وستون) |  |  |  |  |
| 19- | دهان أملشن فاينل سلك من أجود الأنواع (مطابق للمواصفات القياسية الأردنية رقم 31) بما لا يقل عن ثلاثة وجوه واللون حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل: أ. حف الطراشة القديمة مع التفقد بالمعجونة (شاملاً الرول تيب لمعالجة فواصل ألواح الجبسوم بورد) وتنظيف السطح جيداً. ب. معالجة الرطوبة في أماكن تواجدها بمواد خاصة للرطوبة ومعالجة التشققات الشعرية أينما وجدت بالمواد الخاصة بعد تحريرها. ج. المحافظة على نظافة الشبابيك والأبواب والأثاث. وحتى الحصول على التغطية الكاملة مطابقاً للمواصفات القياسية وكل ما يلزم حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. | م2 | 400.00 (أربعمائة) |  |  |  |  |
| 20- | صيانة شاملة ومعايرة لأبواب الحمامات القائمة مع إستبدال الأيادي والزرافيل والمفصلات والكشفات والسعر يشمل جريلات ألمنيوم للتهوية أسفل أبواب الحمامات مقاس (30*40) سم وستوبات كاوتشوك وتثبيتها بالأرضية أو الجدار خلف الأبواب. والسعر يشمل عمل دهان زياتي (تجزيع) للأبواب بما يشمل معالجة الشروخ والترميم وإعادة تفقيد للمعجون والدهان بما لا يقل عن وجهين مع وجه التشطيب اللامع وكل ما يلزم لإنجاز العمل على أكمل وجه وحسب تعليمات المهندس المشرف. | عدد | 11.00 (أحد عشر) |  |  |  |  |
| 21- | تقديم وتركيب شبابيك ألمنيوم (Single Glazed) سحاب مقطع (29*60) ملم للدرف السحاب و(42*46) ملم للدرف القلاب و(42*66) ملم للدرف المفصلات والمنخل من الألمنيوم، وإستعمال تيوبات ألمنيوم مقطع (100*40*1.6) ملم طولي و(100*100*1.6) ملم عامودي للقواطع الرأسية والأفقية باللون الفضي (نفس العينة المنفذة في المبنى)، وبطلاء لا يقل عن (16) ميكرون، مانعة تماما لنفاذ الماء وتسرب الهواء، مع الزجاج الخالي من التموجات والفقاقيع سماكة (6) ملم سادة أو مبزر أو مغشى مع الحقن بالمعجون المقاوم للعوامل الجوية مع الشبر. | م2 | 11.00 (أحد عشر) |  |  |  |  |
| 22- | صيانة شبابيك الألمنيوم القائمة ويشمل السعر المعايرة وإستبدال القطع والعجلات والإكسسوارات والسكك التالفة والمناخل والتنظيف وكل ما يلزم لإنجاز العمل حسب الأصول وتعليمات المهندس المشرف. | عدد | 15.00 (خمسة عشر) |  |  |  |  |
| ثانياً: الأعمال الكهربائية: |
| 1- | توريد وتركيب وتشغيل نقطة انارة كاملة والسعر يشمل كافة الاعمال والمواد اللازمة من مواسير PVC واسلاك (3*2.5) ملم2 والسعر يشمل العلب والقطع والمفاتيح ولغاية اللوحة الكهربائية والسعر يشمل وحدة الانارة كاملة نوع LED 45 واط قياس (60*60) سم من النوع الذي يركب في السقف المستعار وكل ما يلزم لانجاز الاعمال وحسب تعليمات المهندس المشرف . | عدد | 120.00 (مائة وعشرون) |  |  |  |  |
| 2- | توريد وتركيب وتشغيل نقطة انارة كاملة والسعر يشمل كافة الاعمال والمواد اللازمة من مواسير PVC واسلاك (3*1.5) ملم2 منشأ اردني والسعر يشمل العلب والقطع ومفاتيح الانارة ولغاية اللوحة الكهربائية. والسعر يشمل وحدة الانارة كاملة لون ابيض شكل دائري نوع LED (18) واط قياس (20) سم من النوع الذي يركب خارجي على الاسقف وحسب تعليمات المهندس المشرف. | عدد | 11.00 (أحد عشر) |  |  |  |  |
| 3- | تقديم وتركيب وتشغيل مفتاح انارة ثلاثي نوع (MK) لون ابيض (10 AMP 220 V) والسعر يشمل تقديم وتمديد وتركيب الاسلاك الكهربائية نحاسية منشأ اردني قياس (3*1.5) ملم2 ومواسير ال(PVC) والعلب والقطع وكل ما يلزم. والسعر يشمل اعمال الفتح بالجدران والاسقف واعادة الوضع كما كان. والسعر يشمل كل ما يلزم لإنجاز العمل حسب المواصفات وإرشادات المهندس المشرف. | عدد | 11.00 (أحد عشر) |  |  |  |  |
| 4- | توريد وتركيب وتشغيل ابريز كهرباء مفرد (16) امبير ذو ثلاثة ثقوب مع مفتاح باستخدام اسلاك (3*2.5) ملم2 ضمن مواسير PVC والسعر يشمل العلب والقطع ولغاية اللوحة الكهربائية والأعمال المدنية من حفر إعادة القصارة وكل ما يلزم لانجاز الاعمال وحسب تعليمات المهندس المشرف. | عدد | 18.00 (ثمانية عشرة) |  |  |  |  |
| 5- | تقديم وتركيب وتشغيل ابريز كهرباء مفرد ذو ثلاثة ثقوب مع مفتاح تشغيل نوع (MK) لون ابيض (16 AMP 220 V) باستخدام اسلاك (3*2.5) ملم2 ضمن مواسير PVC والسعر يشمل العلب والقطع ولغاية اللوحة الكهربائية بحيث تكون جميع التمديدات ظاهرة ضمن ترنكات أو جبسوم بورد وفوق السقف المستعار والسعر يشمل فك وتسليم الاباريز القديمة . والسعر يشمل كل ما يلزم لإنجاز العمل حسب المواصفات وإرشادات المهندس المشرف. (يراعى استبدال الاباريز القائمة بدون أي اعمال تمديدات والإستفادة من تمديداتها القائمة). | عدد | 16.00 (ستة عشر) |  |  |  |  |
| 6- | توريد وتركيب وتشغيل ابريز تغذية مكيف فوق السقف المستعار (16) امبير ذو ثلاثة ثقوب مع مفتاح باستخدام اسلاك (3*4) ملم2 ضمن مواسير PVC والسعر يشمل العلب والقطع ولغاية اللوحة الكهربائية والأعمال المدنية من حفر إعادة القصارة وكل ما يلزم لانجاز الاعمال وحسب تعليمات المهندس المشرف . | عدد | 2.00 (إثنان) |  |  |  |  |
| 7- | توريد وتركيب وتشغيل نقطة ابريز هاتف RJ11 باستخدام اسلاك هاتف (2 زوج) ضمن مواسير PVC والسعر يشمل العلب والقطع والسعر يشمل تركيب مجمع هاتف نوع كبس مع الجسور والكلمنز (20 خط) في الطابق لتجميع كافة خطوط الاباريز والوصل بواسطة كيبل هاتف (20 زوج) من المجمع الجديد ولغاية مجمع الهاتف الرئيسي القائم في المبنى والأعمال المدنية من حفر إعادة القصارة وحسب تعليمات المهندس المشرف. | عدد | 18.00 (ثمانية عشر) |  |  |  |  |
| 8- | توريد وتركيب وتشغيل نقطة ابريز حاسوب RJ45 باستخدام كيبل CAT6 DATA CABLE 4UTP ضمن مواسير PVC والسعر يشمل العلب والقطع ولغاية خزانة المعلومات القائمة في المبنى وكل ما يلزم وحسب تعليمات المهندس المشرف. ويشمل السعر توريد (Batch Panel) للنقاط الجديدة مع الوصلات للنقاط القائمة حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. | عدد | 18.00 (ثمانية عشر) |  |  |  |  |
| 9- | توريد وتركيب وتشغيل مراوح شفط بقدرة (50 L/S) تركب على الزجاج (Window Exhaust Fans) لتركب على الشباك للحمامات والبوفيه والسعر يشمل عمل الفتحة المناسبة بالزجاج وتقديم وتركيب التمديدات الكهربائية اللازمة شاملة الأسلاك والعلب والمواسير ومفتاح التشغيل وتغذيتها بالكهرباء من أقرب مصدر وكل مايلزم لإنجاز العمل وحسب توصيات المهندس المشرف. | عدد | 11.00 (أحد عشر) |  |  |  |  |
| ثالثاً: الأعمال الميكانيكة : |
| 1- | توريد وتركيب مرحاض افرنجي منشأ محلي عدد (1) من الفخار المطلي بالصينـي الأبيـض قياس لا يقل عن (37سم*65سم) . والسعر يشمل تزويد المرحاض بغطاء وحلق من الميلامين الابيض من النوع الثقيل وتزويد المرحاض بعدة النياجرا وصندوق الطرد من الفخار المطلي بالصينـي الأبيـض لا تقل سعته عن (2) جالون ومحبس قطر (2/1) انش على ماسورة التعبئة التي تكون من النوع الزمبركي والمنجيت الخاص بالتوصيل والسعر يشمل تزويد المرحاض بشطافة يدوية من البلاستيك المقوى من اجود الانواع مع محبس الزاوية والسعر يشمل تثبيت المرحاض بواسطة البراغي والسيليكون الشفاف والسعر يشمل تقديم وتوصيل شبكات المياه الباردة جديدة من مواسير الCPVC قطر (2/1) انش مع جميع ما يلزم من قطع واكواع وشدات وصل وتيهات ونقاصات ومحابس مع الحفريات في الأرض والجدران. والسعر يشمل كل ما يلزم لإنجاز العمل حسب المواصفات وإرشادات المهندس المشرف وكل ما يلزم لانجاز الاعمال. | عدد | 11.00 (أحد عشر) |  |  |  |  |
| 2- | تقديم وتركيب مغاسل نصف عمود مفردة من الفخار المطلي بالصينـي الأبيـض قياس (40*55) سم والسعر يشمل مواسير التصريف من UPVC صنف أول قطر (2) أنش من المغسلة حتى وصله بالفلورتراب والسعر يشمل القطع والوصلات باستعمال المواد الخاصة وتزويد المغسلة بسيفون حلزوني متصل بالفائض قطر (4/1 1) انش مع المنجيت الخاص بالتوصيل والصباب المناسب وتزويد ألمغسله بسده من أجود الأنواع. والسعر يشمل تقديم وتركيب خلاط كروم رقبه طويله قطر (2/1) أنش ومن النوع الذي يركب على جسم المغسلة(gear type) ومن أجود الأنواع كامل مع البرابيش الكروم من النوع الزمبركي والسعر يشمل تثبيت المغسلة بواسطة براغي الثبيت الخاصة (رول بلاك) والسيليكون الشفاف. والسعر يشمل تقديم وتوصيل شبكات المياه الباردة والساخنة جديدة من مواسير الCPVC قطر (2/1) انش مع جميع ما يلزم من قطع واكواع وشدات وصل وتيهات ونقاصات ومحابس مع الحفريات في الأرض والجدران. والسعر يشمل كل ما يلزم لإنجاز العمل حسب المواصفات المواصفات وإرشادات المهندس المشرف. | عدد | 11.00 (أحد عشر) |  |  |  |  |
| 3- | تقديم وتركيب نقطة تنظيف (Clean Out) في شبكات التصريف داخل المبانى والسعر يشمل الغطاء قياس (20*20) سم مع فتحة مسننة للغطاء مع المفاتيح اللازمة لها. وجميع ما يلزم كاملاً حسب المخططات والمواصفات وإرشادات المهندس المشرف. | عدد | 8.00 (ثمانية) |  |  |  |  |
| 4- | تقديم وتركيب مصرف ارضي فلورتراب من آل UPVC ذو مخرج قطر (4) أنش وثلاثة مداخل قطر (2) أنش مع فتحة تنظيف مزودة بسن داخل المصرف ومن أجود الأنواع مع السدات حيثما يلزم. والسعر يشمل أغطية عدد اثنين مطلية باالكروم احدهما شبك والآخر مغلق قياس (20*20) سم والسعر يشمل مواسير التصريف من UPVC صنف أول قطر (4) أنش لغايات التوصيل من الفلورتراب وحتى مواسير التصريف الرئيسية الداخلية مع كل ما يلزم من قطع ووصلات باستخدام المواد الخاصة. والسعر يشمل كل ما يلزم لإنجاز العمل حسب المواصفات والمخططات وإرشادات المهندس المشرف | عدد | 8.00 (ثمانية) |  |  |  |  |
| 5- | تقديم وتركيب حوض مجلى من الستانلس ستيل سماكة (0.8) ملم قياس (60x50) سم مع تزويد الحوض بسيفون حلزوني متصل بالفائض قطر (4/1 1) انش مع المنجيت الخاص بالتوصيل والصباب المناسب وسدادة والسعر يشمل اعمال التثبيت بالسيليكون واحكام الاغلاق، والسعر يشمل مواسير التصريف من UPVC صنف أول قطر (2) أنش من الحوض حتى وصله بالفلورتراب والسعر يشمل القطع والوصلات باستعمال المواد الخاصة والسعر يشمل تقديم وتركيب خلاط كروم رقبه طويله قطر (2/1) أنش ومن النوع الذي يركب على جسم الحوض (gear type) ومن أجود الأنواع كامل مع البرابيش الكروم من النوع الزمبركي. والسعر يشمل تقديم وتوصيل شبكات المياه الباردة والساخنة من مواسير الCPVC قطر (2/1) انش مع جميع ما يلزم من قطع واكواع وشدات وصل وتيهات ونقاصات ومحابس مع الحفريات في الأرض والجدران. وكل ما يلزم لإنجاز العمل حسب المواصفات المواصفات والمخططات وإرشادات المهندس المشرف. | عدد | 1.00 (واحد) |  |  |  |  |
| 6- | توريد وتركيب خزائن للبوفيه سفلية عرض (60) سم وإرتفاع (90) سم، وعلوية عرض (30) سم وإرتفاع (50) سم، من خشب اللاتيه سماكة (18) ملم مع عمل قشاط زان مقطع (20*15) ملم مع تلبيس الأبواب والجوانب والرفوف والقواطع وواجهة الأدراج على الوجهين ببلاستيك صلب (Hard PVC) سماكة لا تقل عن (0.9) ملم من أجود الأصناف وخلف وأرضية الأدراج فنيرة زان سماكة (5) ملم ملبسة على وجه واحد ببلاستيك صلب مع إستعمال دفائن من الخشب الأبيض مقطع (6*3) سم والسعر يشمل عمل الأرضية من الخرسانة العادية سماكة (10) سم درجة (18) مع بلاط من نفس نوع البلاط الراكب في أرضية البوفيه. وسطح الخزائن السفلية من الجرانيت الأردني نخب أول من أجود الأصناف سماكة (3) سم مع بانيل جرانيت إرتفاع (10) سم سماكة (2) سم. والسعر يشمل هوايات بلاستيك من البلاستيك المشبك ومجاري الأدراج معدنية مزأبقة مع عجال بيلية والأيدي والمفصلات كروم من أجود الأصناف ودهان جميع الأجزاء الغير ملبسة ببلاستيك صلب وجهان عدا التأسيس وكل ما يلزم لإنجاز العمل على أكمل وجه وحسب تعليمات المهندس المشرف. | م.ط | 14.00 (أربعة عشر) |  |  |  |  |
| 7- | تعديل أطوال ومسار (Diffuser Or Supply Neck Grill ) والخاص بمخارج دكت التكييف المركزي لعدد (8) جريلات وبما يتناسب مع السقف المستعار الجديد والسعر إعادة تركيب الجريلات وبما يضمن عمل التكييف مع تنظيفها وإعادة دهانها وكل مايلزم لإنجاز العمل وحسب توصيات المهندس المشرف. | بالمقطوع | بالمقطوع |  |  |  |  |
| 8- | توريد وتركيب وتشغيل وموازنة وفحص وحدات تكييف (تدفئة + تبريد) كاملة (وحدة خارجية +الوحدة الداخلية) تعمل على درجات حرارة مرتفعة ومنخفضة (-5+50) من النوع : Full DC inverter Air cooled direct expansion split air conditioning unit wall type. السعر يشمل كافة الاعمال الكهربائية (التغذية بالكهرباء من اقرب نقطة) والاعمال المدنية والحفر بالجدران وتركيب الوحدات الداخلية والخارجية والقواعد للوحدات الخارجية من زوايا حديد قياس 50*50*5 ملم مع الدهان اساس 3 وجوه والدهان زياتي 3 وجوه مع تركيب موانع الاهتزاز الخارجية والحمالات وقواعد التعليق للوحدات الداخلية الجدارية مع السليفات من مواسير (UPVC) بالاقطار المناسبة لاماكن اختراق المواسير للجدران والمواسير النحاسية للوصل بين الوحدات مع العزل وتغليف العازل بالشريط اللاصق الخاص بشكل حلزوني وخطوط التصريف لاقرب نقطة خارج المبنى واجهزة التحكم عن بعد مع تثبيتها في مكان مناسب. وكل ما يلزم لانجاز الاعمال حسب تعليمات المهندس المشرف. أ- مكيف قدرة 18000 btu/hr wall type ب- مكيف قدرة 24000 btu/hr wall type | عدد عدد | 1.00 (واحد) 1.00 (واحد) |  |  |  |  |
| مجموع الأعمال : |  |  |
| نسبة الخصم (إن وجدت) : |  |  |
| صافي قيمة العطاء : |  |  |
| المبلغ كتابة....................................................................................................... . |

ختم وتوقيع المقاول